Задание - 3 (“Придумай шаги”)

1. **Название шага:** “Сбор информации”

**Время на выполнение:** 1 месяц

**Результат:** Выявлена актуальность проекта, проанализирован рынок. Указание приоритетов создания приложения и составление ТЗ

1. **Название шага:** “Прототипирование”

**Время на выполнение:** 2 месяца

**Результат:** Поставлены цели и задачи проекта. Создание прототипа для проверки функциональности, визуального интерфейса и общей концепции приложения.

1. **Название шага:** “Дизайн”

**Время на выполнение:** 1 месяц

**Результат:** Разработка дизайна, включающего в себя логотип, цветовую гамму, шрифты и общий стиль приложения

1. **Название шага:** “Расчёт финансов”

**Время на выполнение:** 1 месяц

**Результат:** Провидены расчёты по затратам на реализацию.

1. **Название шага:** “Структура приложения”

**Время на выполнение: 1 месяц**

**Результат:** Готовое структурированное продуманное до мелочей приложение на бумаге.

1. **Название шага:** “Поиск партнёров”

**Время на выполнение:** 1 месяц

**Результат:** Проект получил инвестирование на реализацию, согласованы все вопросы с партнёрами.

1. **Название шага:** “Разработка функциональности”

**Время на выполнение:** 6-8 месяцев

**Результат:** Создание архитектуры приложения и начало работы по реализации его функциональных возможностей.

1. **Название шага:** “Тестирование”

**Время на выполнение:** 2-3 месяца

**Результат:** Тестирование функциональности приложения, поиск и устранение ошибок.

1. **Название шага:** “Запуск приложения”

**Время на выполнение:** 1 месяц

**Результат:** Релиз приложения на рынок

1. **Название шага:** “Продвижение через соцсети”

**Время на выполнение:** 1 месяц

**Результат:** Увеличен рост скачиваний приложения,

1. **Название шага:** “Продвижение через спортивных знаменитостей”

**Время на выполнение:** 2 месяц

**Результат:** Увеличена популярность приложения, в связи с авторитетностью известных спортсменов

1. **Название шага:** “Внедрение в школы”

**Время на выполнение:** 3 месяц

**Результат:** Все ученики используют приложение для получения оценок по физкультуре

1. **Название шага:** “Поддержка и сопровождение приложения”

**Время на выполнение:** Бессрочно

**Результат:** Поддержка и сопровождение приложения, включая обновления функциональности, устранение ошибок и добавление новых возможностей.